六安市特殊教育学校连通福利院门、道路及停车位维修改造项目询价公告

根据公平、公正的原则，现将“六安市特殊教育学校连通福利院门、道路及停车位维修改造项目”进行公开询价，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。现就有关事项公告如下：

一、项目名称及预算：

1、项目名称：六安市特殊教育学校连通福利院门、道路及停车位维修改造项目；

2、预算金额：拾万元整。

二、工程说明：

项目地点：六安市特殊教育学校

项目概况及施工要求：

1、围墙改造为连通福利院的一扇门，长度约3米；

2、围墙边下坡阶梯和无障碍斜坡通道；

3、铺设道路约45米；

4、修建停车位约15个；

5、项目质保期贰年；

6、施工期间安全责任由乙方自行负责；

7、项目工期要求：30个日历天。

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标企业具有有效营业执照，具有建筑工程设计与施工等相关经营范围；

3、供应商单位、法定代表人、项目负责人无重大违法记录、无不良信用记录；

4、本项目不接受联合体投标。

四、报价及报价函要求：

1、本次报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变；

3、报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字或盖章；如为授权代表签字或盖章，请附法定代表人授权书。

4、投标人报价超过预算金额视为无效投标。

五、投标文件递交时间、地点：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2022年4月6日下午3:00整；

2、投标文件递交地点：六安市特殊教育学校四楼会议室；

3、投标文件必须用不透明的信封或其他包装物密封，并在封口处加盖单位公章，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标人须提供的材料：

1、投标授权书（法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可）；

2、投标函；

3、有效的加盖公章营业执照复印件；

4、投标报价表及报价清单；

5、设计制作方案；

6、无重大违法记录、无不良信用记录声明函；

7、其它相关证明材料；

七、评审方法及标准：

本次招标将采用有效最低价法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选投标人，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排列成交候选投标人。

八、验收、审计、付款：

1、项目竣工10个工作日内，招标人组织人员进行项目验收；

2、项目无预付款，工程完工审计后，一次付清工程款。

九、其他要求：

1、所有投标单位必须现场踏勘，并由学校有关人员签字或盖章确认；

2、中标单位在施工过程中如有二次破坏的须原样恢复；

3、管网管线等铺设和校方协商尽量隐蔽铺设；

4、所有收边收口等工程施工由中标单位承担；

5、中标单位在施工过程中产生的所有垃圾须自行清理出校园；

6、该项目须审计，校方承担审计费用；

7、所有装饰材料均要求是环保材料，并且严格按照环保施工规范施工。

十、联系事项：

1、采购单位：六安市特殊教育学校

2、联系人：方先生0564-3326386

六安市特殊教育学校

2022年4月1日