六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目

项目编号：AHJWS-G2023087

建设单位：六安市特殊教育学校

代理单位：安徽金沃盛工程建设咨询有限公司

2023年12月

目录

一、询价公告	2

二、询价须知	5

三、合同条款	12

四、 响应文件格式	12

六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目

询价公告

一、项目概况

（一）项目编号：AHJWS-G2023087

（二）项目名称：六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目

（三）建设地点：六安市裕安区境内

（四）建设单位：六安市特殊教育学校

（五）代理机构：安徽金沃盛工程建设咨询有限公司

（六）建设规模：详见设计图纸及工程量清单（见附件）

（七）建设内容：该项目位于六安市裕安区境内，项目主要建设内容为六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目，具体详见工程量清单。

（八）资金来源：政府投资

二、发包范围

本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程，具体工程内容及工程量 详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。

三、项目发包价（最高限价）

预算价：63699.60元；发包价（最高限价）：63000.00元（含代理费、清单控制价编制等费用，标准按照裕安区相关文件规定执行）。

四、工程价款支付方式

本项目主体完工后按审计价款一次付清，质保期一年【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】

五、工程质量及工期要求

（一）质量要求：本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。

（二）工期要求：7日历天。

六、承包方式

本项目实行施工总承包，由承包人包工包料，其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包人承担，发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。

七、承包人资质、资格要求

（一）本项目专门面向中小企业发包，参与企业须提供中小企业声明函（非中小企业不得参与）。

（二）本项目是否接受联合体：□是    ☑否

（三）本项目是否推荐符合条件的企业： ☑是  □否

八、现场踏勘与答疑

（一）承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。承包人在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。

踏勘联系人：王老师    电     话：18805645959

（二）发包答疑：承包人若对本项目发包有任何疑问，应向答疑联系人提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起3日内。

答疑联系人：姜工        联系电话：0564-3306018

九、发包方式：询价

十、发包时间、地点及资格审查办法

（一）发包时间（响应文件递交截止时间）：2023年12月8日15时00分

（二）发包地点：六安市特殊教育学校4楼会议室

（三）发包文件获取时间：自发包公告发布时至发包项目响应文件递交截止时间前。

（四）发包文件获取方式：

受邀请供应商请于公告发布之日起至2023年12月8日15时00分（北京时间，下同），登陆六安市特殊教育学校官网（https://www.latjzx.com/）下载电子采购文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录操作，否则将无法保证获取电子采购文件。

十一、联系方式：

发包人及电话：六安市特殊教育学校

电话：18805645959

代理机构及电话：安徽金沃盛工程建设咨询有限公司

电话：0564-3306018

十二、其他注意事项：

（一）项目答疑：参与本项目发包的企业若有任何疑问，发包截止时间2日前应以书面方式向发包人或代理机构提出，疑问回复在发包截止时间1日前统一予以回复。

（二）供应商应以发包人发布的工程量清单及发包价为依据，根据供应商自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价，若参与发包、则成交后投标报价即为合同价，结算时不予调整。

（三）合同方式：固定总价，如有变更，严格按照相关规定程序进行变更，否则变更部分工程量所涉及的造价不予列入工程结算。

（四）鼓励供应商选用裕安区生产企业生产的设备、材料等建设材料。

（五）本项目禁止挂靠或出借资质，成交供应商不得转包或违法分包，若成交供应商在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为，将取消其成交资格，并追究其相关法律责任。

（六）成交通知书领取及纸质版响应文件递交地址：六安市裕安区高速财富广场21楼2110，电话：0564-3306018，联系人：姜工。

（七）成交供应商需在领取成交通知书之日起7日内至发包人处签订施工合同，如逾期则按相关规定追究其责任。

发包单位：六安市特殊教育学校

代理单位：安徽金沃盛工程建设咨询有限公司

2023年12月5日

# 二、询价须知

##### 1、项目名称

##### 六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目

##### 2、发包人

##### 六安市特殊教育学校

##### 3、工程内容

##### 该项目位于六安市裕安区境内，项目主要建设内容为六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目，具体详见工程量清单。

##### 4、施工工期

##### 7日历天

##### 5、工程质量等级

质量验收“合格”

##### 6、对投标人要求

6.1各投标人必须按本工程的特点，认真阅读询价文件内容，按照询价文件要求编写响应文件。

7、本工程响应有效期30日历天

8、响应保证金

该项目免收投标保证金。

9、踏勘现场

投标人应自行认真对现场进行踏勘，对建设场地的地理位置、施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。成交后签订合同时和项目实施过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加酬金或索赔的要求。考察现场费用由投标人自行承担。

##### 10、询价疑问和澄清

10.1投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，并检查图纸和复核工程量，有任何疑问应在2023年12月8日15：00时前以书面方式向发包人提出澄清要求。

10.2询价疑问或发送至发包人、代理机构（243298487@qq.com）邮箱，并在疑问函中预留联系方式。

10.3发包人将于2023年12月8日15:00时前以电子形式向所有投标人发澄清文件。

##### 11、响应报价及工程量清单

11.1 投标人应仔细阅读询价文件，了解拟响应项目的全部工程内容。投标人的响应报价应是询价文件所确定的范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于投标人个别成本价。投标人的响应报价，应是在满足询价文件规定工期、质量要求下，完成工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对响应费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价（不得低于成本价），任何响应优惠都体现在报价总价内。投标人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行响应报价。

11.3响应报价编制依据

11.3.1询价文件；

11.3.2设计图纸；

11.3.3工程量清单；

11.3.4澄清答疑、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.3.5施工组织设计及施工方案；

11.3.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.3.7 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据；

11.3.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.3.9施工期间的风险因素。

11.4如遇清单缺项的项目，投标人应按照前述10条的要求提出疑问。

11.5本项目无总包服务费。

11.6其他项目清单中发包人的暂列金额、专业工程暂估价均为估算金额。响应时计入响应总价，工程竣工后应按投标人实际完成的工程内容及本询价文件中规定的计价方式结算。

11.7投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及询价文件的要求，由投标人自主报价。

11.8投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.8.1不可竞争费用包括（见附件）：

2）税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）询价文件中明确的甲供材的费用；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

11.8.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)综合费；

(3)措施项目费。

11.9除非合同中另有规定，投标人所报的报价汇总表中的响应报价均包括完成询价文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。

11.10工程材料

11.10.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应；

11.10.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格波动等市场风险因素，中标后不作调整（合同另有约定的除外）。

11.10.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料招标，应按相关规定进行二次招标。

11.10.4配套等附属工程应当与项目主体工程同时招标。若项目招标不含配套等附属工程（仅因配套等附属工程暂不具备招标条件），则配套等附属工程在施工图、清单编制等完成后另行招标。

11.11本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

11.12工程造价的确定与控制

11.12.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经政府批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

11.12.2开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后2日内向招标人提出异议或修正要求。

11.12.3

11.12.4本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

11.13、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

11.14本项目信息价以《六安市建设工程市场价格信息》2023年第9期六安市市区信息价为准。

11.15付款方式

本项目主体完工后按审计价款一次付清，质保期一年【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】

11.16中标服务费

招标代理服务费、清单及控制价编制费由成交人支付。以成交金额为计算基础，招标代理服务费、清单及控制价编制费参照国家计委计价格【2002】1980号文件、皖价服【2007】86 号文件规定标准计取。以上费用由成交人在领取成交通知书时一次性支付。供应商应将招标代理服务费、清单及控制价编制费综合考虑在投标报价内。

- 响应文件编写及封装要求

12.1一正一副，胶装成册。

12.2响应文件的正本和所有副本需胶装成册，均不得活页装订，否则作废标处理。

12.3投标人应将响应文件的正本和所有副本分别密封(所有的副本可以封装在一起)，并在封袋上明确注明“正本”或“副本”，在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标处理。

12.3响应文件在响应文件密封袋上均应写明：

发包人名称：

项目编号：

工程名称：

年月日时分询价，此时间以前不得开封；

投标人名称和地址

- 响应文件送达地点

##### 六安市特殊教育学校4楼会议室

- 响应文件递交截止时间

2023 年12月8日15时00分（北京时间）

- 迟交的响应文件

在上述规定的响应文件递交截止时间以后收到的响应文件，将被拒收。

- 询价

各投标人须在本询价公告规定的询价时间前递交投标文件，否则，预投标人递交的投标文件无效。

- 响应文件的有效性

17.1询价时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，按废标处理。

17.1.1响应文件未按照本须知第12条的要求装订、密封和标记的；

17.1.2响应文件有关内容未按询价文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加询价，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

17.1.3响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

17.1.4响应报价高于控制价（最高限价）的。

17.1.5未实质性响应询价文件编制响应文件的。

17.1.6响应文件经评审小组评审不合格的。

17.1.7法律、法规规定的其它情形。

- 评审

评审由发包单位通过评审小组（不少于三人）评审方式进行。

- 评审办法

本项目采用经评审合理低价法。

经评审小组集体评审，响应报价最低的有效报价的响应单位为成交人，次低者为成交候选人。如出现两家或两家以上投标人经评审的响应报价相等时，由发包人现场采用随机抽取或表决的方式确定成交人或成交候选人排序。

- 响应文件中计算错误的修正（本项目不采用）

- 履约担保（本项目不设置）

- 合同授予标准

本工程的施工合同将授予按本询价文件第19条所确定的成交人。

- 成交通知书

成交人确定后，未发现有关各方在响应活动中有违法行为，且按规定按时缴纳了履约保证金的，发包人将向成交人发出成交通知书。

- 合同协议书的签订

24.1 成交人领取成交通知书后，应在7个工作日内与发包人签订施工合同。

24.2 成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，按照有关规定进行处理。

24.3 成交人不诚信履行合同的，除扣除履约保证金外，还按照有关规定给以处理，给发包人造成损失的，予以依法赔偿，情节严重的，将按照有关法律法规规定予以处罚。

- 主要合同条款

详见本询价文件第三章主要合同条款

- 本工程最高限价

本工程最高限价为：陆万肆仟元（小写：63000.00元）。

27、发包人拒绝成交的权力

27.1发包人不承诺将合同授予报价最低的投标人。发包人在发出成交通知书前，有权依据询价小组的询价报告书和法规规定拒绝不合格的响应。

27.2投标人因在响应活动有违法行为被查处或是不能按第24、25条有关规定与发包人签订合同，发包人将取消投标人的成交资格，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、工程材料质量要求及检查验收标准

28.1、本工程要求以设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的相关工程施工验收规范及监理规范进行监理、检查、验收。

28.2、成交人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，且须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交人选定的材料供应厂家和价格须经发包人和监理单位认可。若发包人及监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用，成交人必须服从。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由成交人自行承担。

28.3、因成交人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交人承担所造成的一切损失。

28.4、如业主对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌。

# 三、合同条款

参照建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）

- 响应文件格式

（一）响应文件（包含并不限于下列内容）

1. 法定代表人身份证明书

2．授权委托书

3．响应报价函

4.中小企业声明函

5．资格证明材料

6. 供应商认为有必要提交的其他证明材料

封面格式

询价

响应文件

响应文件内容：	响应文件技术标

供应商：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

日期：年月日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的响应、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署响应书，解释响应文件，进行响应、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别：年龄：_______

身份证号码：职务：____         ___

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

3、响应报价函

致：   {发包人名称}

1、根据你方工程项目编号为  {项目编号}  的  {工程项目名称}  工程询价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述询价文件的询价须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（响应报价填写见商务标）的响应总报价，并承诺按本询价文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解响应价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于企业个别成本。

3、我方承认响应报价函附录是我方响应报价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和询价文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方成交，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6、一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于询价文件规定和响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的方式、金额向发包人提交履约担保。

10、我方同意所提交的响应文件在询价文件的询价须知中规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

11、一旦我方成交，我方保证自工程开工之日起对响应文件中所报项目负责人、技术负责人采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。

12、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

13、我方将与本响应报价函一起，提交人民币元作为询价保证金。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

供应商：（盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：		电话：		传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

4、中小企业声明函

本公司郑重声明，本公司参加（项目名称）发包活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，具体情况如下：

企业名称为＿，从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，视情节给予参加投标资格限制等处罚。

企业签章：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

5、资格证明材料

包括企业法人营业执照副本等相关证书复印件或扫描件、业绩证明材料等内容。

6、供应商认为有必要提交的其他证明材料

7、响应报价汇总表

| 裕安区政府投资建设项目 投标报价表 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：AHJWS-G2023087 |  |
| 项目名称 | 六安市特殊教育学校文明城市及文明校园创建双启楼文化布置项目 |
| 建设单位 | 六安市特殊教育学校 |
| 预算编制单位 | 安徽金沃盛工程建设咨询有限公司 |
| 发包价最高限价 | 63000.00元 |
| 投标单位 |  |
| 投标报价 | 投标报价为 （大写）， （小写） |
| 投 标 单 位 法定代表人或授权委托人： （签字盖章） 年 月 日 |  |